Оглавление

Платформа риск-профилирования	2

1.2. Назначение системы	2

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

2.1. БЛОК 1: РИСК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ	3

2.2. БЛОК 2: РИСК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ	6

2.3. БЛОК 3: КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ (MATCHING ENGINE)	7

2.4. БЛОК 4: РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ	9

2.5. БЛОК 5: АНАЛИТИКА И УДЕРЖАНИЕ AUM	12

2.5.2. Сегментация клиентской базы	12

2.6. БЛОК 6: ДАШБОРДЫ	15

2.7. БЛОК 7: ОТЧЁТНОСТЬ	17

2.8. БЛОК 8: АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКИ	18

3. МОДЕЛЬ ДАННЫХ	20

3.1. Основные сущности	20

4. ИНТЕГРАЦИИ	21

5. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	22

6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ	23

7. KPI ПРОЕКТА	24

8. РИСКИ ПРОЕКТА	24

10. ГЛОССАРИЙ	25

Бизнес-требования к проекту риск-профилирования клиентов и управления соответствием инвестиционно-страховых стратегий на Платформе (Платформа 2).

Платформа риск-профилирования — система риск-профилирования клиентов, управления соответствием стратегий профилям клиентов, рекомендательного механизма и аналитики удержания активов под управлением (AUM).

1.2. Назначение системы

Платформа предназначена для решения следующих бизнес-задач:

- Риск-профилирование — присвоение каждому клиенту риск-профиля на основе структурированного анкетирования

- Контроль соответствия — автоматическое выявление несоответствий между риск-профилем клиента и риск-характеристиками его текущих стратегий/портфелей

- Рекомендации — генерация рекомендаций по приведению портфеля клиента в соответствие с его риск-профилем (переход в другую стратегию, дополнение портфеля, создание индивидуальной стратегии)

- Удержание AUM — рекомендации для предотвращения оттока клиентов и активов, сегментация клиентской базы, приоритизация коммуникаций

1.3. Бизнес-контекст

Компания управляет портфелем продуктов ИСЖ (инвестиционного страхования жизни) для десятков тысяч клиентов. Клиенты могут одновременно участвовать в нескольких стратегиях (массовых и/или индивидуальных). На текущий момент:

- Риск-профилирование клиентов не ведётся — нет формализованного процесса определения риск-аппетита клиента

- Соответствие стратегий профилю не контролируется — клиент может оказаться в стратегии, не соответствующей его ожиданиям по риску

- Нет системного подхода к удержанию — отсутствует аналитика, позволяющая проактивно работать с клиентами, чьи стратегии не соответствуют их профилю или приближаются к завершению

1.4. Связь с Платформой мониторинга эффективности стратегий (Платформа 1, Платформа мониторинга)

Платформа риск-профилирования использует данные из Платформы мониторинга эффективности инвестиционно-страховых стратегий (далее — Платформа мониторинга):

- Перечень стратегий и их характеристики

- Историческая доходность и риск-метрики стратегий (волатильность, максимальная просадка и т.д.)

- Риск-профиль стратегии (консервативная / умеренная / агрессивная)

- Статус стратегии (активная / на паузе / завершена)

Платформа риск-профилирования может быть реализована как:

- Отдельный модуль внутри Платформы мониторинга (единый интерфейс, общая БД)

- Отдельное приложение с интеграцией через API

Рекомендация: реализовать как отдельный модуль внутри Платформы мониторинга — единая точка входа, общие данные по стратегиям, единая ролевая модель. Клиентский интерфейс (личный кабинет) — отдельный, интегрированный через API.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. БЛОК 1: РИСК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ

2.1.1. Модель риск-профилей

Система поддерживает три градации риск-профиля клиента:

| Профиль | Описание | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Консервативный | Клиент не готов к значительным колебаниям стоимости. Приоритет — сохранение капитала | Минимальная волатильность, стабильный доход, низкая вероятность убытка |
| Умеренный | Клиент готов к умеренным колебаниям ради потенциально более высокой доходности | Баланс между доходностью и риском, допустимая просадка до определённого уровня |
| Агрессивный | Клиент готов к значительным колебаниям и временным убыткам ради максимальной доходности | Высокая волатильность, высокий потенциал доходности, существенные возможные просадки |

Расширяемость: Архитектура должна позволять в будущем добавить промежуточные градации (например, 5-уровневую шкалу: консервативный → умеренно-консервативный → умеренный → умеренно-агрессивный → агрессивный) без существенной переработки.

2.1.2. Анкета риск-профилирования (опросник)

Система предоставляет структурированный опросник для определения риск-профиля клиента.

Принципы анкеты:

- Анкета состоит из 8–12 вопросов с вариантами ответов

- Каждый вариант ответа имеет балльный вес

- По итогам суммирования баллов автоматически определяется риск-профиль

- Пороговые значения баллов для каждого профиля настраиваемые администратором

Примерная структура анкеты:

| Категория | Пример вопроса | Варианты ответов (баллы) |
| --- | --- | --- |
| Цель инвестирования | Какова ваша основная цель? | Сохранение капитала (1) / Стабильный доход (2) / Рост капитала (3) / Максимальный рост (4) |
| Горизонт | На какой срок вы планируете инвестировать? | До 3 лет (1) / 3–5 лет (2) / 5–10 лет (3) / Более 10 лет (4) |
| Реакция на убыток | Как вы отреагируете, если ваш портфель потеряет 15% за месяц? | Немедленно выведу средства (1) / Буду беспокоиться, но подожду (2) / Ничего не буду делать (3) / Докуплю ещё (4) |
| Допустимый убыток | Какой максимальный убыток за год вы готовы допустить? | 0% — не готов к убыткам (1) / До 5% (2) / До 15% (3) / До 30% и более (4) |
| Опыт | Ваш опыт инвестирования? | Нет опыта (1) / Только депозиты (1) / Облигации, ПИФы (2) / Акции, ETF (3) / Деривативы, активная торговля (4) |
| Доля инвестиций | Какую долю сбережений вы инвестируете? | До 10% (1) / 10–30% (2) / 30–50% (3) / Более 50% (4) |
| Доход | Есть ли у вас стабильный источник дохода помимо инвестиций? | Нет (1) / Нестабильный (2) / Стабильный, но небольшой (3) / Стабильный, значительный (4) |
| Ожидаемая доходность | Какую доходность вы ожидаете? | На уровне депозита (1) / Немного выше депозита (2) / Существенно выше депозита (3) / Максимально возможную (4) |
| Возраст | Ваш возраст | До 30 (4) / 30–45 (3) / 45–60 (2) / Старше 60 (1) |
| Предпочтение | Что для вас важнее? | Гарантия сохранности (1) / Предсказуемый доход (2) / Баланс дохода и риска (3) / Максимальный доход (4) |

Определение профиля по баллам (настраиваемые пороги):

| Сумма баллов | Профиль |
| --- | --- |
| 10–18 | Консервативный |
| 19–30 | Умеренный |
| 31–40 | Агрессивный |

Вопросы, варианты ответов, баллы и пороги — полностью настраиваемые через административный интерфейс. Приведённые выше — пример по умолчанию.

2.1.3. Каналы заполнения анкеты

| Канал | Описание |
| --- | --- |
| Личный кабинет клиента (web/mobile) | Клиент заполняет анкету самостоятельно |
| Интерфейс клиентского менеджера | Менеджер заполняет анкету со слов клиента (при личной встрече / звонке) |
| API | Для интеграции с внешними каналами (мобильное приложение, сайт, чат-бот) |

2.1.4. Результат анкетирования

После заполнения анкеты клиент и/или менеджер видят:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 РЕЗУЛЬТАТ РИСК-ПРОФИЛИРОВАНИЯ                │

│                                                              │

│  Клиент: Иванов Иван Иванович                               │

│  Дата анкетирования: 16.04.2026                             │

│                                                              │

│  ┌────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │                                                        │  │

│  │   Консервативный ───── Умеренный ───── Агрессивный    │  │

│  │         ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ████ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░    │  │

│  │                            ▲                           │  │

│  │                     Ваш профиль:                       │  │

│  │                      УМЕРЕННЫЙ                         │  │

│  │                     (24 балла из 40)                    │  │

│  │                                                        │  │

│  └────────────────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                              │

│  Что это значит:                                             │

│  Вы готовы к умеренным колебаниям стоимости портфеля ради   │

│  потенциально более высокой доходности. Оптимальные          │

│  стратегии для вас сочетают стабильный доход с умеренным     │

│  ростом капитала.                                            │

│                                                              │

│  Рекомендуемые параметры:                                    │

│  • Ожидаемая доходность: 12–18% годовых                     │

│  • Допустимая просадка: до 10–15%                           │

│  • Волатильность: умеренная                                  │

│                                                              │

│  [Посмотреть подходящие стратегии →]                        │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.1.5. Переоценка риск-профиля

| Требование | Описание |
| --- | --- |
| Периодическая переоценка | Система напоминает о необходимости повторного анкетирования через настраиваемый период (по умолчанию — 12 месяцев) |
| Переоценка по событию | Менеджер или клиент может инициировать переоценку в любой момент |
| История изменений | Хранится полная история всех анкетирований клиента: дата, ответы, результат, кто проводил |
| Отслеживание миграции | Аналитика: сколько клиентов изменили профиль, в какую сторону, за какой период |

2.1.6. Ручное переопределение профиля

- Уполномоченный сотрудник (руководитель клиентского блока, риск-менеджер) может вручную изменить риск-профиль клиента с обязательным указанием причины

- Ручное переопределение фиксируется в журнале аудита

- Система отображает, что профиль был изменён вручную (визуальная маркировка)

2.2. БЛОК 2: РИСК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ

2.2.1. Присвоение риск-профиля стратегии

Каждая стратегия (массовая или индивидуальная) имеет риск-профиль по той же шкале: Консервативная / Умеренная / Агрессивная.

Способы присвоения:

| Способ | Описание |
| --- | --- |
| Ручное | Продуктовый менеджер / портфельный управляющий вручную присваивает профиль при создании стратегии |
| Автоматическое (rule-based) | На основе характеристик стратегии система автоматически предлагает профиль (с возможностью ручной корректировки) |

Правила автоматического определения (настраиваемые):

| Параметр стратегии | Консервативная | Умеренная | Агрессивная |
| --- | --- | --- | --- |
| Историческая волатильность (годовая) | < 5% | 5–15% | > 15% |
| Максимальная просадка (исторически) | < 5% | 5–15% | > 15% |
| Доля акций в портфеле | < 20% | 20–60% | > 60% |
| Доля деривативов | 0% | < 10% | ≥ 10% |
| Наличие защиты капитала | Да (100%) | Частичная (80–100%) | Нет / частичная |

Пороговые значения — настраиваемые через административный интерфейс.

2.2.2. Карточка стратегии (расширение)

К существующей (пока предположительно) карточке стратегии из Платформы мониторинга добавляются поля:

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Риск-профиль стратегии | Консервативная / Умеренная / Агрессивная |
| Способ присвоения | Ручной / Автоматический |
| Целевая аудитория | Для каких профилей клиентов подходит (может совпадать с профилем стратегии или быть шире) |
| Кол-во клиентов | Сколько клиентов в этой стратегии |
| Из них соответствуют профилю | Кол-во и % клиентов, чей профиль соответствует профилю стратегии |
| Из них НЕ соответствуют | Кол-во и % с несоответствием (с разбивкой: «слишком рискованно для клиента» / «слишком консервативно для клиента») |

2.3. БЛОК 3: КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ (MATCHING ENGINE)

Ядро системы: автоматическое выявление несоответствий между риск-профилем клиента и его стратегиями

2.3.1. Логика сопоставления

Для каждой пары «Клиент — Стратегия/Портфель» система определяет статус соответствия:

| Статус | Условие | Визуализация | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Соответствует | Профиль клиента = Профиль стратегии | 🟢 Зелёный | Всё в порядке |
| Допустимое отклонение | Профиль клиента отличается на 1 ступень (например, Умеренный клиент в Консервативной стратегии) | 🟡 Жёлтый | Небольшое расхождение, рекомендация к рассмотрению |
| Существенное несоответствие | Профиль клиента отличается на 2 ступени (Консервативный клиент в Агрессивной стратегии или наоборот) | 🔴 Красный | Критическое расхождение, требуется действие |
| Не определён | У клиента не заполнен риск-профиль | ⚪ Серый | Необходимо провести анкетирование |

Профиль СТРАТЕГИИ

Консерв.   Умеренная   Агрессивная

┌───────────┬───────────┬───────────┐

Профиль    К  │   🟢      │   🟡 ↓    │   🔴 ↓↓   │

КЛИЕНТА    У  │   🟡 ↑    │   🟢      │   🟡 ↓    │

А  │   🔴 ↑↑   │   🟡 ↑    │   🟢      │

└───────────┴───────────┴───────────┘

↓  = стратегия более рискованная, чем профиль клиента

↑  = стратегия менее рискованная, чем профиль клиента

↓↓ = критическое несоответствие (клиент в слишком рискованной стратегии)

↑↑ = критическое несоответствие (клиент в слишком консервативной стратегии)

Несоответствие «вверх» (консервативная стратегия для агрессивного клиента) менее критично с точки зрения рисков, но важно с точки зрения удержания — клиент может быть недоволен низкой доходностью и уйти.

2.3.2. Учёт множественных стратегий клиента

Один клиент может участвовать в нескольких стратегиях одновременно. Система рассчитывает:

- Соответствие по каждой стратегии отдельно (попозиционно)

- Агрегированный профиль портфеля клиента — взвешенный по AUM риск-профиль всех стратегий клиента:

Клиент: Петров П.П.    Профиль: Умеренный

──────────────────────────────────────────────────────

Стратегия 1: "Облигационная" (Консервативная)   AUM: 5 млн ₽   🟡

Стратегия 2: "Сбалансированная" (Умеренная)     AUM: 3 млн ₽   🟢

Стратегия 3: "Акции роста" (Агрессивная)        AUM: 2 млн ₽   🟡

──────────────────────────────────────────────────────

Совокупный AUM: 10 млн ₽

Взвешенный профиль портфеля: Умеренный (50% К + 30% У + 20% А)

Агрегированное соответствие: 🟢 Соответствует

В данном примере, хотя отдельные стратегии не совпадают с профилем, совокупный портфель в целом соответствует умеренному профилю.

2.3.3. Индивидуальные портфели

Для клиентов с индивидуальными портфелями:

- Риск-профиль портфеля рассчитывается на основе фактического состава (доля акций, облигаций, деривативов, волатильность, просадка)

- Применяются те же правила сопоставления

- Дополнительно: система выявляет, есть ли среди массовых стратегий подходящие для данного клиента (для возможного предложения перехода или дополнения)

2.3.4. Автоматический мониторинг

Система непрерывно (при каждом обновлении данных) пересчитывает соответствие:

| Триггер пересчёта | Описание |
| --- | --- |
| Изменение риск-профиля клиента | Клиент прошёл повторное анкетирование |
| Изменение риск-профиля стратегии | Стратегия изменила характеристики (например, увеличилась волатильность) |
| Новая стратегия у клиента | Клиент открыл новый полис |
| Закрытие стратегии | Клиент вышел из стратегии |
| Изменение состава индивидуального портфеля | Портфельный управляющий изменил состав |
| Периодический пересчёт | Ежедневно (для учёта изменения рыночных характеристик стратегий) |

2.3.5. Алерты при несоответствии

При выявлении нового несоответствия (или ухудшении статуса) система генерирует алерт:

| Получатель | Канал | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Клиентский менеджер | Уведомление в системе, email | «У клиента Иванова И.И. выявлено несоответствие: консервативный профиль, агрессивная стратегия "Акции роста". Рекомендуется связаться с клиентом» |
| Руководитель клиентского блока | Дашборд, сводный отчёт | Агрегированная статистика по несоответствиям |
| Менеджер АСЖ | Уведомление в системе | Критические несоответствия (🔴) |

2.4. БЛОК 4: РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

2.4.1. Типы рекомендаций

| # | Тип рекомендации | Когда генерируется | Для кого |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Переход в другую стратегию | Клиент в стратегии, не соответствующей профилю, и существует подходящая массовая стратегия | Клиент, менеджер |
| R2 | Дополнение портфеля | Клиент может диверсифицировать портфель, добавив стратегию, которая приведёт совокупный профиль в соответствие | Клиент, менеджер |
| R3 | Создание индивидуальной стратегии | Нет подходящей массовой стратегии, клиент — крупный (VIP), целесообразно создать индивидуальный портфель | Менеджер, управляющий |
| R4 | Открытие новой стратегии | У клиента есть свободные средства / истекает текущий полис, и есть подходящие стратегии | Клиент, менеджер |
| R5 | Переоценка профиля | Профиль давно не обновлялся / изменились жизненные обстоятельства (возраст, и т.д.) | Клиент, менеджер |
| R6 | Продление / реинвестирование | Полис приближается к завершению, предложить продление или новую стратегию | Клиент, менеджер |

Некоторые алгоритмы риск-профилирования и как они должны работать

2.4.2.

ВХОД:

Клиент: Иванов И.И., профиль: Консервативный

Текущая стратегия: "Акции роста" (Агрессивная) → 🔴 несоответствие

АЛГОРИТМ:

1. Найти все активные массовые стратегии с профилем "Консервативная"

2. Отфильтровать по доступности (открыта для подключения)

3. Ранжировать по:

a. Доходность за последние 12 мес. (из Платформы мониторинга)

b. Соотношение риск/доходность (Sharpe)

c. Популярность (кол-во клиентов)

4. Сформировать список рекомендаций (top-3)

ВЫХОД:

Рекомендация: Перейти из "Акции роста" в одну из:

1. "Облигационная стабильная" — доходность 14.2%, просадка макс. 2.1%

2. "Консервативная сбалансированная" — доходность 12.8%, просадка макс. 3.5%

3. "Защита капитала+" — доходность 11.5%, просадка макс. 1.0%

2.4.3.

ВХОД:

Клиент: Петров П.П., профиль: Агрессивный

Текущая стратегия: "Облигационная стабильная" (Консервативная) → 🔴

АЛГОРИТМ:

1. Рассчитать: какую стратегию и с каким объёмом нужно добавить,

чтобы совокупный профиль портфеля стал "Агрессивным"

2. Подобрать подходящие стратегии

3. Рассчитать рекомендуемое распределение AUM

ВЫХОД:

Рекомендация: Дополнить портфель стратегией "Акции роста" (Агрессивная)

Рекомендуемое распределение: 40% "Облигационная" + 60% "Акции роста"

→ Совокупный профиль: Агрессивный ✅

2.4.4.

──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  📋 РЕКОМЕНДАЦИЯ #R-2026-04-1547                            │

│                                                              │

│  Клиент: Иванов Иван Иванович                               │

│  Менеджер: Сидорова А.В.                                     │

│  Дата: 16.04.2026                                            │

│                                                              │

│  Тип: ПЕРЕХОД В ДРУГУЮ СТРАТЕГИЮ                            │

│  Приоритет: 🔴 ВЫСОКИЙ                                      │

│                                                              │

│  ── ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ ─────────────────────────────────────  │

│  Профиль клиента: Консервативный                             │

│  Текущая стратегия: "Акции роста" (Агрессивная)             │

│  AUM: 5 200 000 ₽                                           │

│  Статус: 🔴 Существенное несоответствие                      │

│  Полис истекает: 15.09.2026 (через 5 мес.)                  │

│                                                              │

│  ── РЕКОМЕНДАЦИЯ ──────────────────────────────────────────  │

│  Перейти в стратегию: "Облигационная стабильная"            │

│  Профиль стратегии: Консервативная ✅                        │

│  Доходность YTD: 14.2%                                      │

│  Макс. просадка: -2.1%                                      │

│  Волатильность: 3.8%                                         │

│                                                              │

│  Альтернативы:                                               │

│  • "Консервативная сбалансированная" — 12.8% / -3.5%        │

│  • "Защита капитала+" — 11.5% / -1.0%                       │

│                                                              │

│  ── ОБОСНОВАНИЕ ───────────────────────────────────────────  │

│  Клиент с консервативным профилем находится в агрессивной   │

│  стратегии. Текущая просадка стратегии -8.3% может вызвать  │

│  беспокойство клиента и привести к выводу средств.          │

│  Рекомендуемая стратегия обеспечивает стабильный доход при  │

│  минимальной волатильности.                                   │

│                                                              │

│  ── ДЕЙСТВИЯ ──────────────────────────────────────────────  │

│  [📞 Связаться с клиентом]                                  │

│  [✅ Рекомендация принята]                                   │

│  [❌ Рекомендация отклонена — указать причину]               │

│  [⏸ Отложить]                                                │

│  [📄 Показать клиенту в ЛК]                                 │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.4.5.

Создана (автоматически)

│

▼

Назначена менеджеру

│

├──► Принята → Клиент контактирован → Результат:

│         ├──► Клиент согласился → Переход выполнен ✅

│         ├──► Клиент отказался (причина) ❌

│         └──► Клиент думает → Follow-up через N дней

│

├──► Отклонена менеджером (причина)

│

└──► Отложена → Напоминание через N дней

Все переходы фиксируются с датой, временем и ответственным.

2.4.6. Отображение рекомендаций в личном кабинете клиента

Клиент в личном кабинете видит:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  💡 РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ ВАС                                    │

│                                                              │

│  На основании вашего инвестиционного профиля мы подобрали   │

│  стратегию, которая лучше соответствует вашим целям:        │

│                                                              │

│  Стратегия: "Облигационная стабильная"                      │

│  • Ожидаемая доходность: 12–15% годовых                     │

│  • Уровень риска: Низкий                                     │

│  • Подходит для: сохранения и умеренного роста капитала      │

│                                                              │

│  [Подробнее о стратегии]  [Связаться с менеджером]          │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Формулировки в личном кабинете клиента — мягкие, информационные, без давления. Без указания технических деталей (баллы, профили и т.д.).

2.5. БЛОК 5: АНАЛИТИКА И УДЕРЖАНИЕ AUM

2.5.1. Ключевые метрики

| # | Метрика | Описание | Визуализация |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Охват профилированием | % клиентов с определённым риск-профилем от общего числа | Gauge (цель: 100%) |
| M2 | Общее соответствие | % клиентов, чьи стратегии соответствуют профилю (🟢) | Gauge + тренд |
| M3 | Критические несоответствия | Кол-во и AUM клиентов с 🔴 статусом | Число + тренд |
| M4 | AUM под риском | Сумма AUM клиентов с несоответствием (потенциальный отток) | Сумма в ₽ |
| M5 | Конверсия рекомендаций | % рекомендаций, по которым клиент совершил действие | Воронка |
| M6 | Retention Rate | % клиентов, продливших/реинвестировавших по истечении полиса | % + тренд |
| M7 | Churn Rate | % клиентов, выведших средства | % + тренд |
| M8 | AUM Retention | Объём удержанных активов (в ₽) по результатам рекомендаций | Сумма + тренд |
| M9 | Среднее время реакции | Среднее время от создания рекомендации до контакта с клиентом | Часы/дни |
| M10 | NPS по профилю | Удовлетворённость клиентов в разрезе соответствия/несоответствия | Score |

2.5.2. Сегментация клиентской базы

Система позволяет сегментировать клиентов по комбинации параметров:

| Параметр сегментации | Значения |
| --- | --- |
| Риск-профиль | Консервативный / Умеренный / Агрессивный / Не определён |
| Статус соответствия | 🟢 / 🟡 / 🔴 / ⚪ |
| Размер AUM | Мелкий / Средний / Крупный / VIP (пороги настраиваемые) |
| Срок до истечения полиса | < 3 мес. / 3–6 мес. / 6–12 мес. / > 12 мес. |
| Тип портфеля | Массовая стратегия / Индивидуальный портфель / Микс |
| Количество стратегий | 1 / 2–3 / 4+ |
| Давность профилирования | Актуальный / Требует обновления / Не проводилось |
| Наличие активных рекомендаций | Да / Нет |

Примеры сегментов (предустановленные):

| Сегмент | Критерии | Бизнес-смысл |
| --- | --- | --- |
| «Группа риска» | 🔴 несоответствие + полис истекает < 6 мес. | Максимальный приоритет — клиент может уйти |
| «Упущенная доходность» | Агрессивный профиль + Консервативная стратегия + AUM > 5 млн | Клиент недополучает доходность, можно предложить более подходящую стратегию |
| «Непрофилированные крупные» | Нет профиля + AUM > 10 млн | Крупные клиенты без профиля — приоритет на анкетирование |
| «Довольные» | 🟢 соответствие + доходность > бенчмарка | Потенциал для upsell (предложить доп. стратегию) |
| «На выходе» | Полис истекает < 3 мес. + нет активных рекомендаций | Срочно подготовить предложение по продлению |

Пользователь может создавать собственные сегменты с произвольными фильтрами.

2.5.3. Приоритизация коммуникаций

Система формирует приоритизированный список клиентов для менеджера:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  📋 МОИ КЛИЕНТЫ — ПРИОРИТЕТЫ                    Сидорова А.В.      │

│                                                                      │

│  #  Клиент           AUM        Статус  Полис до   Приоритет        │

│  ── ──────────────── ────────── ─────── ────────── ──────────       │

│  1  Козлов К.К.      15.2 млн   🔴      20.05.26   🔴 КРИТИЧЕСКИЙ  │

│     → Рекомендация: переход в "Облигационная стабильная"            │

│                                                                      │

│  2  Морозов М.М.     8.7 млн    🔴      12.08.26   🔴 ВЫСОКИЙ      │

│     → Рекомендация: создание индивидуального портфеля               │

│                                                                      │

│  3  Новикова Н.Н.    22.1 млн   ⚪      —          🟡 СРЕДНИЙ      │

│     → Рекомендация: провести анкетирование (VIP без профиля)        │

│                                                                      │

│  4  Орлов О.О.       4.3 млн    🟡      03.11.26   🟡 СРЕДНИЙ      │

│     → Рекомендация: дополнить портфель стратегией "Акции роста"     │

│                                                                      │

│  5  Павлова П.П.     6.8 млн    🟢      15.07.26   🟢 НИЗКИЙ       │

│     → Рекомендация: предложить продление полиса                     │

│                                                                      │

│  Всего клиентов: 47  │  🔴 5  │  🟡 12  │  🟢 22  │  ⚪ 8          │

│  Общий AUM: 312 млн ₽  │  AUM под риском: 48 млн ₽                 │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Алгоритм приоритизации (scoring):

| Фактор | Вес | Логика |
| --- | --- | --- |
| Статус несоответствия | 30% | 🔴 = 100, 🟡 = 50, ⚪ = 30, 🟢 = 0 |
| Размер AUM | 25% | Чем больше AUM, тем выше приоритет |
| Срок до истечения полиса | 25% | Чем ближе, тем выше приоритет |
| Давность последнего контакта | 10% | Давно не контактировали → выше |
| Наличие непрофилированности | 10% | Нет профиля → выше |

2.5.4. Отслеживание эффекта рекомендаций

Система отслеживает, как рекомендации влияют на удержание:

| Метрика | Описание |
| --- | --- |
| Рекомендаций создано | Общее количество за период |
| Рекомендаций обработано | Менеджер связался с клиентом |
| Клиент согласился | Выполнил рекомендованное действие |
| Клиент отказался | С указанием причины |
| AUM удержан | Объём средств, которые остались в компании благодаря рекомендациям |
| AUM потерян | Объём средств, выведенных клиентами с несоответствием |
| Конверсия | % согласившихся от обработанных |
| Эффективность менеджера | Конверсия, среднее время реакции, AUM удержан — по каждому менеджеру |

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  📊 ВОРОНКА РЕКОМЕНДАЦИЙ (Апрель 2026)                      │

│                                                              │

│  Создано рекомендаций:          247  ████████████████████    │

│  Назначено менеджерам:          235  ███████████████████░    │

│  Клиент контактирован:          198  ████████████████░░░░    │

│  Клиент согласился:              87  ████████░░░░░░░░░░░░    │

│  Переход выполнен:               72  ██████░░░░░░░░░░░░░░    │

│                                                              │

│  Конверсия (контакт → согласие): 43.9%                      │

│  AUM удержан: 1.2 млрд ₽                                    │

│  AUM потерян: 340 млн ₽                                      │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.5.5. Мониторинг истекающих полисов

Отдельный блок аналитики по полисам, приближающимся к завершению:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  ⏰ ИСТЕКАЮЩИЕ ПОЛИСЫ                                        │

│                                                              │

│  Период          Кол-во    AUM          Профилировано  С рек.│

│  ─────────────── ──────── ──────────── ──────────── ────────│

│  До 30 дней       42       3.8 млрд ₽   38 (90%)     35    │

│  30–90 дней       128      11.2 млрд ₽  102 (80%)    89    │

│  90–180 дней      315      27.5 млрд ₽  201 (64%)    145   │

│  180–365 дней     587      48.1 млрд ₽  298 (51%)    178   │

│                                                              │

│  ⚠️ 42 полиса (3.8 млрд ₽) истекают в ближайшие 30 дней!   │

│  Из них 4 без профиля, 7 без рекомендаций                   │

│                                                              │

│  [Показать список →]                                         │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.6. БЛОК 6: ДАШБОРДЫ

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  РИСК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ │ Обзор                      16.04.2026       │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                      │

│  КЛИЕНТСКАЯ БАЗА                    СООТВЕТСТВИЕ                    │

│  ┌─────────────────────┐            ┌─────────────────────┐         │

│  │ Всего клиентов:     │            │ 🟢 Соответствует:   │         │

│  │        34,521       │            │    18,234 (62%)      │         │

│  │                     │            │ 🟡 Допустимо:       │         │

│  │ Профилировано:      │            │     6,891 (23%)      │         │

│  │   29,456 (85.3%)    │            │ 🔴 Критическое:     │         │

│  │                     │            │     4,331 (15%)      │         │

│  │ Общий AUM:          │            │                     │         │

│  │   412.7 млрд ₽      │            │ AUM под риском:     │         │

│  └─────────────────────┘            │   62.4 млрд ₽       │         │

│                                      └─────────────────────┘         │

│                                                                      │

│  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРОФИЛЯМ          УДЕРЖАНИЕ                       │

│  ┌─────────────────────┐            ┌─────────────────────┐         │

│  │ Консервативный: 45% │            │ Retention Rate: 78% │         │

│  │ ██████████████░░░░░ │            │ (цель: 85%)         │         │

│  │ Умеренный:      35% │            │                     │         │

│  │ ███████████░░░░░░░░ │            │ Churn Rate: 22%     │         │

│  │ Агрессивный:    20% │            │ (цель: <15%)        │         │

│  │ ██████░░░░░░░░░░░░░ │            │                     │         │

│  └─────────────────────┘            │ AUM удержан (YTD):  │         │

│                                      │   8.2 млрд ₽        │         │

│                                      └─────────────────────┘         │

│                                                                      │

│  ТРЕНДЫ (12 мес.)                                                   │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │ Охват профилированием:  ──────────────────/                 │   │

│  │                         60% → 85% ↑                         │   │

│  │ Доля соответствия:      ─────────────/                      │   │

│  │                         48% → 62% ↑                         │   │

│  │ Retention Rate:         ────────────/                        │   │

│  │                         71% → 78% ↑                         │   │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                      │

│  ⚠️ ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ:                                               │

│  • 5,065 клиентов не профилированы (AUM: 48.3 млрд ₽)             │

│  • 4,331 клиент с критическим несоответствием (AUM: 62.4 млрд ₽)  │

│  • 42 полиса (3.8 млрд ₽) истекают в ближайшие 30 дней            │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.6.2. Дашборд руководителя клиентского блока

| Виджет | Содержание |
| --- | --- |
| Сводка по менеджерам | Таблица: менеджер, кол-во клиентов, AUM, % профилировано, % соответствие, конверсия рекомендаций |
| Рейтинг менеджеров | По конверсии рекомендаций, по AUM удержан, по скорости реакции |
| Очередь рекомендаций | Сколько рекомендаций не обработано, среднее время в очереди |
| Heatmap соответствия | Матрица «Профиль клиента × Профиль стратегии» с кол-вом клиентов и AUM в каждой ячейке |
| Воронка рекомендаций | Создано → Назначено → Контактировано → Согласился → Выполнено |
| Истекающие полисы | Список по срочности |

2.6.3. Дашборд клиентского менеджера

| Виджет | Содержание |
| --- | --- |
| Мои клиенты | Приоритизированный список (см. 2.5.3) |
| Мои задачи | Рекомендации, назначенные мне, с дедлайнами |
| Мои KPI | Охват профилированием, конверсия, AUM удержан |
| Календарь | Запланированные контакты, напоминания о переоценке профилей |
| Быстрые действия | Провести анкетирование, создать рекомендацию вручную, зафиксировать результат контакта |

2.6.4. Дашборд продуктового менеджера

| Виджет | Содержание |
| --- | --- |
| Профиль аудитории стратегии | Для каждой стратегии: распределение клиентов по профилям, % соответствия |
| Спрос по профилям | Сколько клиентов с каким профилем, и сколько стратегий каждого профиля существует → выявление дефицита |
| Миграция клиентов | Откуда / куда переходят клиенты между стратегиями |
| Эффективность стратегий в разрезе профилей | Доходность стратегии vs ожидания клиентов данного профиля |

2.6.5.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  HEATMAP СООТВЕТСТВИЯ: Профиль клиента × Профиль стратегии         │

│                                                                      │

│                    Стратегия:    Стратегия:    Стратегия:            │

│                    Консерват.    Умеренная     Агрессивная           │

│                 ┌─────────────┬─────────────┬─────────────┐         │

│  Клиент:       │             │             │             │         │

│  Консерват.    │ 🟢 8,234    │ 🟡 3,102    │ 🔴 1,890    │         │

│  (45%)         │ 98.2 млрд   │ 28.4 млрд   │ 15.7 млрд   │         │

│                ├─────────────┼─────────────┼─────────────┤         │

│  Клиент:       │             │             │             │         │

│  Умеренный     │ 🟡 2,456    │ 🟢 6,789    │ 🟡 1,234    │         │

│  (35%)         │ 21.3 млрд   │ 72.1 млрд   │ 11.8 млрд   │         │

│                ├─────────────┼─────────────┼─────────────┤         │

│  Клиент:       │             │             │             │         │

│  Агрессивный   │ 🔴 1,207    │ 🟡 1,333    │ 🟢 3,211    │         │

│  (20%)         │ 14.5 млрд   │ 15.8 млрд   │ 38.7 млрд   │         │

│                └─────────────┴─────────────┴─────────────┘         │

│                                                                      │

│  🔴 Критическое несоответствие: 3,097 клиентов, 30.2 млрд ₽        │

│  🟡 Допустимое отклонение: 8,125 клиентов, 77.3 млрд ₽             │

│  🟢 Соответствует: 18,234 клиента, 209.0 млрд ₽                    │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.6.6.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  📊 АНАЛИЗ ДЕФИЦИТА СТРАТЕГИЙ                               │

│                                                              │

│  Профиль        Клиентов   AUM         Стратегий  Дефицит?  │

│  ────────────── ────────── ─────────── ────────── ──────────│

│  Консервативный  13,226    142.3 млрд   8          Нет      │

│  Умеренный       10,479    105.2 млрд   12         Нет      │

│  Агрессивный      5,751     69.0 млрд   3          ⚠️ Да    │

│                                                              │

│  ⚠️ Для агрессивных клиентов доступно только 3 стратегии.   │

│  5,751 клиент (69 млрд ₽) имеет ограниченный выбор.        │

│  Рекомендуется рассмотреть создание новых агрессивных        │

│  стратегий.                                                  │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.7. БЛОК 7: ОТЧЁТНОСТЬ

2.7.1. Регулярные отчёты

| Отчёт | Частота | Получатели | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сводка по соответствию | Ежедневно | Руководитель клиентского блока | Новые несоответствия, изменения статусов, необработанные рекомендации |
| Отчёт по профилированию | Еженедельно | Руководство | Охват, динамика, миграция профилей |
| Отчёт по удержанию | Ежемесячно | CIO / CEO | Retention/Churn, AUM удержан/потерян, эффективность рекомендаций, воронка |
| Отчёт по менеджерам | Ежемесячно | Руководитель клиентского блока | KPI менеджеров: конверсия, скорость, AUM |
| Отчёт по истекающим полисам | Еженедельно | Менеджеры, руководство | Список полисов по срочности, статус подготовки предложений |

2.7.2. Отчёты по запросу

| Отчёт | Описание |
| --- | --- |
| Карточка клиента (полная) | Все данные: профиль, стратегии, история, рекомендации, контакты |
| Анализ сегмента | Детальная аналитика по выбранному сегменту клиентов |
| Отчёт по стратегии | Профиль аудитории стратегии, соответствие, рекомендации |
| Экспорт данных | Выгрузка в Excel/CSV по любым фильтрам |

2.8. БЛОК 8: АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКИ

2.8.1. Настройка анкеты

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Вопросы | Добавление, редактирование, удаление, изменение порядка |
| Варианты ответов | Текст и балльный вес для каждого варианта |
| Пороги профилей | Диапазоны баллов для каждого профиля |
| Активация/деактивация | Возможность включить/выключить отдельные вопросы |
| Версионирование | При изменении анкеты сохраняется версия, привязка ответов к версии |

2.8.2. Настройка правил соответствия

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Матрица соответствия | Настройка статусов для каждой пары «профиль клиента — профиль стратегии» |
| Правила для агрегированного портфеля | Как рассчитывать взвешенный профиль при нескольких стратегиях |
| Пороги для автоматического профилирования стратегий | Волатильность, просадка, доля акций и т.д. |

2.8.3. Настройка приоритизации

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Веса факторов | Настройка весов для алгоритма приоритизации клиентов |
| Пороги AUM | Определение категорий: мелкий / средний / крупный / VIP |
| Периоды напоминаний | Через сколько дней напоминать о переоценке профиля, о необработанной рекомендации |

2.8.4. Настройка уведомлений

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Каналы | Email, уведомления в системе (для каждого типа алерта отдельно) |
| Получатели | Настройка, кто получает какие уведомления |
| Частота | Мгновенно / дайджест (раз в день) |

2.8.5. Ролевая модель

| Роль | Анкетирование | Рекомендации | Дашборды | Клиенты | Настройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор | Настройка | Настройка | Все | Все | Полный доступ |
| Руководство | Просмотр | Просмотр | Все | Все (агрегированно) | Нет |
| Руководитель клиентского блока | Просмотр | Просмотр + назначение | Свой блок | Все в блоке | Частично |
| Клиентский менеджер | Проведение | Обработка своих | Свой | Только свои | Нет |
| Продуктовый менеджер | Нет | Просмотр | Продуктовый | По стратегиям | Нет |
| Портфельный управляющий | Нет | Просмотр | Портфельный | По стратегиям | Нет |
| Риск-менеджер | Просмотр | Просмотр | Риск | Все | Нет |
| Клиент (ЛК) | Заполнение | Просмотр своих | Нет | Только свои данные | Нет |

3. МОДЕЛЬ ДАННЫХ

3.1. Основные сущности

┌─────────────────┐     ┌─────────────────────┐     ┌─────────────────┐

│    КЛИЕНТ       │     │  РИСК-ПРОФИЛЬ       │     │   СТРАТЕГИЯ     │

│                 │     │  КЛИЕНТА            │     │                 │

│ • ID            │     │                     │     │ • ID            │

│ • ФИО           │1───M│ • ID                │     │ • Название      │

│ • Дата рожд.    │     │ • Клиент_ID         │     │ • Тип (масс/    │

│ • Менеджер_ID   │     │ • Дата              │     │   инд.)         │

│ • AUM (расч.)   │     │ • Версия анкеты     │     │ • Риск-профиль  │

│ • Дата первого  │     │ • Ответы (JSON)     │     │ • Статус        │

│   договора      │     │ • Сумма баллов      │     │ • Доходность    │

│ • Статус        │     │ • Профиль (К/У/А)   │     │ • Волатильность │

│ • CRM_ID        │     │ • Способ (анкета/   │     │ • Макс просадка │

│                 │     │   ручной)           │     │ • ...           │

└────────┬────────┘     │ • Кто провёл        │     └────────┬────────┘

│              │ • Актуален (да/нет)  │              │

│              └─────────────────────┘              │

│                                                    │

│              ┌─────────────────────┐              │

│              │  ПОЛИС / ДОГОВОР     │              │

│         1───M│                     │M───1         │

└──────────────│ • ID                │──────────────┘

│ • Клиент_ID         │

│ • Стратегия_ID      │

│ • Дата начала       │

│ • Дата окончания    │

│ • AUM               │

│ • Статус            │

└──────────┬──────────┘

│

│

┌──────────┴──────────┐

│  СООТВЕТСТВИЕ       │

│  (расчётная)        │

│                     │

│ • Клиент_ID         │

│ • Полис_ID          │

│ • Профиль клиента   │

│ • Профиль стратегии │

│ • Статус (🔴🔴🔴🔴) │

│ • Дата расчёта      │

└──────────┬──────────┘

│

┌──────────┴──────────┐

│  РЕКОМЕНДАЦИЯ       │

│                     │

│ • ID                │

│ • Клиент_ID         │

│ • Тип (R1–R6)       │

│ • Приоритет         │

│ • Текущая стратегия │

│ • Рекомендуемая     │

│   стратегия         │

│ • Статус            │

│ • Менеджер_ID       │

│ • Дата создания     │

│ • Дата обработки    │

│ • Результат         │

│ • Причина отказа    │

│ • AUM (удержан/     │

│   потерян)          │

└─────────────────────┘

3.2. Дополнительные сущности

| Сущность | Назначение |
| --- | --- |
| Анкета (версия) | Шаблон анкеты: вопросы, варианты, баллы, пороги. Версионируется |
| Ответ на анкету | Привязка к клиенту + версии анкеты, содержит ответы и результат |
| Контакт с клиентом | Журнал взаимодействий: дата, канал, результат, комментарий |
| Уведомление | Алерты и напоминания для менеджеров |
| Журнал аудита | Все действия: кто, когда, что изменил |
| Сегмент | Сохранённый набор фильтров для сегментации |
| Настройки | Пороги, веса, правила — все конфигурируемые параметры |

4. ИНТЕГРАЦИИ

| Система | Направление | Данные | Протокол |
| --- | --- | --- | --- |
| Платформа мониторинга стратегий | Мониторинг → Профилирование | Список стратегий, характеристики, доходность, риск-метрики, риск-профиль стратегии | Общая БД (если модуль) / REST API (если отдельная система) |
| CRM | CRM ↔ Профилирование | Список клиентов, контактные данные, менеджер, история взаимодействий | REST API (конкретный протокол — после определения CRM) |
| НСИС / Учётная система | НСИС → Профилирование | Полисы/договоры, AUM по клиентам, даты начала/окончания | API / файловый обмен |
| Личный кабинет клиента | Профилирование ↔ ЛК | Анкета (отображение и сбор ответов), результат профилирования, рекомендации | REST API |
| Email-сервер | Профилирование → Email | Уведомления менеджерам, отчёты | SMTP |
| LDAP / AD | AD → Профилирование | Аутентификация сотрудников | LDAP |

5. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1. Производительность

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Расчёт соответствия (один клиент) | ≤ 1 секунда |
| Полный пересчёт соответствия (вся база) | ≤ 30 минут |
| Загрузка дашборда | ≤ 3 секунды |
| Генерация рекомендаций (batch) | ≤ 1 час на всю базу |
| Заполнение анкеты (UI отклик) | ≤ 500 мс |
| Одновременные пользователи (сотрудники) | ≥ 100 |
| Одновременные пользователи (клиенты в ЛК) | ≥ 1,000 |

5.2. Объёмы данных

| Параметр | Оценка |
| --- | --- |
| Клиентов | 30,000–100,000 |
| Полисов / договоров | 50,000–200,000 |
| Стратегий (массовых) | 20–100 |
| Индивидуальных портфелей | 500–2,000 |
| Рекомендаций в месяц | 1,000–10,000 |
| Анкетирований в месяц | 1,000–5,000 |

5.3. Безопасность

| Требование | Реализация |
| --- | --- |
| Персональные данные | Соответствие 152-ФЗ «О персональных данных» |
| Аутентификация (сотрудники) | SSO (LDAP/AD) + MFA |
| Аутентификация (клиенты) | Через механизм ЛК (OAuth 2.0 / OpenID Connect) |
| Авторизация | RBAC (см. 2.8.5) |
| Шифрование | TLS 1.3 (транзит), AES-256 (покой) |
| Аудит | Полное логирование всех действий |
| Разграничение данных | Менеджер видит только своих клиентов |

6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Фаза 1: Профилирование и соответствие

| Компонент | Scope |
| --- | --- |
| Анкета | UI анкетирования (внутренний интерфейс менеджера), настройка вопросов/баллов, результат |
| Профили стратегий | Ручное присвоение + автоматическое (rule-based) |
| Matching Engine | Расчёт соответствия, матрица, алерты |
| Импорт данных | Интеграция с НСИС (клиенты, полисы, AUM), интеграция с Платформой мониторинга (стратегии) |
| Дашборд | Базовый дашборд руководителя + heatmap соответствия |
| Ролевая модель | Администратор, руководитель, менеджер |

Фаза 2: Рекомендации и ЛК клиента

| Компонент | Scope |
| --- | --- |
| Рекомендательный движок | Все типы рекомендаций (R1–R6), приоритизация, жизненный цикл |
| Личный кабинет клиента | Анкета в ЛК, отображение профиля, рекомендации |
| Дашборды | Все роли (менеджер, продуктовый менеджер, риск-менеджер) |
| Уведомления | Email-алерты для менеджеров |
| Отчётность | Базовые отчёты (сводка, соответствие, менеджеры) |

Фаза 3: Аналитика удержания

| Компонент | Scope |
| --- | --- |
| Метрики удержания | Retention/Churn Rate, AUM удержан/потерян |
| Сегментация | Конструктор сегментов, предустановленные сегменты |
| Воронка рекомендаций | Полная аналитика эффективности |
| Истекающие полисы | Мониторинг и аналитика |
| Расширенная отчётность | Все отчёты (см. 2.7) |
| Дефицит стратегий | Анализ покрытия профилей стратегиями |

7. KPI ПРОЕКТА

| Метрика | Целевое значение (через 12 мес.) |
| --- | --- |
| Охват профилированием | ≥ 90% клиентской базы |
| Доля клиентов с 🟢 соответствием | ≥ 70% (от профилированных) |
| Доля клиентов с 🔴 несоответствием | ≤ 10% |
| Конверсия рекомендаций (контакт → действие) | ≥ 35% |
| Retention Rate (по истекающим полисам) | ≥ 80% |
| AUM удержан (годовой) | ≥ 15 млрд ₽ |
| Среднее время обработки рекомендации | ≤ 3 рабочих дня |
| NPS клиентов с соответствием vs без | Разница ≥ 15 пунктов |

8. РИСКИ ПРОЕКТА

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкий отклик клиентов на анкетирование | Высокая | Среднее | Интеграция в ЛК (удобство), стимулирование менеджеров, возможность заполнения со слов клиента |
| Сопротивление менеджеров (доп. работа) | Средняя | Высокое | Удобный UX, автоматизация рутины, KPI на профилирование, демонстрация ценности (AUM удержан) |
| Некорректное определение профиля (клиент отвечает «как надо», а не «как есть») | Средняя | Среднее | Формулировки вопросов без очевидно «правильных» ответов, возможность ручной корректировки менеджером |
| Отсутствие подходящих стратегий для профиля | Средняя | Высокое | Аналитика дефицита стратегий → обратная связь продуктовой команде → создание новых продуктов |
| Сложности интеграции с CRM / НСИС | Средняя | Среднее | Ранняя проработка интеграций, возможность ручного импорта как fallback |
| Регуляторные изменения (ЦБ введёт обязательное профилирование для ИСЖ) | Низкая | Среднее | Платформа уже покрывает эту потребность — скорее возможность, чем риск |

10. ГЛОССАРИЙ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Риск-профиль клиента | Категория, характеризующая готовность клиента к инвестиционному риску (Консервативный / Умеренный / Агрессивный) |
| Риск-профиль стратегии | Категория, характеризующая уровень риска инвестиционной стратегии |
| Соответствие | Степень совпадения риск-профиля клиента и риск-профиля его стратегии/портфеля |
| AUM | Assets Under Management — активы под управлением |
| Retention Rate | Доля клиентов, продливших / реинвестировавших средства по истечении полиса |
| Churn Rate | Доля клиентов, выведших средства из компании |
| ИСЖ | Инвестиционное страхование жизни |
| ЛК | Личный кабинет клиента |
| Matching Engine | Движок сопоставления профилей клиентов и стратегий |